# Plan de Gestión de Riesgos
 INTEXTA

Versión del Plan: 1.0
Fecha: 13 de octubre de 2025
Integrantes: Valentina Guajardo, Giovanna Espinosa y  Diego Palmeiro

# Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/10/2025 | 0.1 | Giovanna Espinosa | Creación del documento, especificaciones iniciales del plan de riesgos |

# 1. Identificación del Proyecto

Nombre del Proyecto:

INTEXTA - Asistente Virtual Inteligente para Comprensión de Documentos Técnicos.

Organización Responsable:

Equipo de Desarrollo APT - Intexta

Objetivo General

Desarrollar un asistente virtual basado en inteligencia artificial (IA), integrado en WhatsApp, que permita a los usuarios consultar documentos técnicos y extensos en lenguaje natural, accesible y confiable, mediante un proceso ETL para el tratamiento de datos y almacenamiento en la nube.

Componentes del Proyecto:

- Módulo de Procesamiento ETL

- Módulo de Almacenamiento en la Nube

- Chatbot en WhatsApp (Twilio API)

- Motor de IA (DeepSeek)

# 2. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsable | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| Sponsor del Proyecto | Docente Guía / Supervisión Académica | Validar avances, recursos y decisiones clave. |
| Jefe de Proyecto | Valentina Guajardo | Coordinar la planificación, seguimiento y comunicación del equipo. |
| Analista de Riesgos | Giovanna Espinosa | Identificar, evaluar y monitorear los riesgos del proyecto. |
| Desarrolladores (Builders) | Diego Palmeiro, Valentina Guajardo, Giovanna Rdpinoda | Implementar la solución técnica (ETL, IA, Twilio, BD). |
| Facilitadora | Giovanna Espinosa | Coordinar reuniones, resolver bloqueos y facilitar comunicación. |
| Shaper | Valentina Guajarde | Define alcances, priorización del trabajo y validación de entregables |
| Usuarios de Prueba | Estudiantes y profesionales invitados | Validar funcionalidad, claridad y precisión del asistente. |

Sponsor del Proyecto – Docente Guía

- La supervisión académica valida decisiones clave y garantiza el cumplimiento de los criterios de evaluación institucional.

Jefe de Proyecto – Valentina Guajardo

- Lidera la ejecución técnica y organizativa del proyecto, asegurando la coordinación de tareas, cumplimiento de plazos y documentación.

Analista de Riesgos – Giovanna Espinosa

- Identifica y evalúa los riesgos técnicos, organizativos y operativos, proponiendo estrategias de mitigación y seguimiento.

Desarrolladores – Diego Palmeiro, Giovanna Espinosa y Valentina Guajardo

- Implementan los módulos ETL, la conexión Twilio-IA y las bases de datos, además de realizar pruebas unitarias y de integración.

Usuarios de Prueba

- Proporcionan retroalimentación sobre la usabilidad, precisión de respuestas y confiabilidad del sistema.

# 3. Metodología de Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos del proyecto Intexta sigue las etapas del modelo PMBOK, adaptadas al contexto académico y tecnológico del proyecto:

### 1. Identificación de Riesgos

Objetivo: Reconocer los posibles eventos que podrían afectar negativamente (o positivamente) el éxito del proyecto.

Aplicación en Intexta:

- Análisis de los módulos (ETL, nube, Twilio, IA) y dependencias tecnológicas.

- Revisión de riesgos internos (fallos de código, integración, curva de aprendizaje) y externos (servicios en la nube, conectividad, API).

Herramientas utilizadas:

- Lluvia de ideas

- Análisis de lecciones de proyectos anteriores

- Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

### 2. Análisis Cualitativo de Riesgos

Objetivo:  Evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo.

Aplicación en Intexta:

- Clasificación según probabilidad (Alta, Media, Baja) y impacto (Crítico, Moderado, Menor).

- Priorización de riesgos como: fallas de integración Twilio-IA, errores en el flujo ETL y vulnerabilidades de seguridad.

Herramientas:

- Matriz de probabilidad e impacto

- Escalas cualitativas normalizadas

### 3. Planificación de Respuesta a Riesgos

Objetivo: Establecer estrategias para evitar, mitigar, transferir o aceptar los riesgos..

Ejemplos:

- Mitigar: Pruebas de integración tempranas entre IA y WhatsApp.

- Evitar: Documentar exhaustivamente la configuración del ETL.

- Transferir: Respaldos en nube y servicios con soporte garantizado.

- Aceptar: Retrasos menores por pruebas de seguridad.

### 4. Monitoreo y Control de Riesgos

Objetivo: Supervisar continuamente los riesgos y actualizar las respuestas según los cambios del proyecto.

Aplicación:

- Revisión semanal en reuniones de equipo.

- Registro actualizado de riesgos en el tablero de gestión (Notion o Trello).

- Seguimiento de incidentes o nuevos riesgos detectados.

### 5. Revisión y Cierre

Objetivo: Evaluar la efectividad de la gestión de riesgos y registrar lecciones aprendidas.

Aplicación:

- Informe final de cierre de riesgos con resultados y mitigaciones aplicadas.

- Retroalimentación de usuarios y docentes guía.

# 4. Categorías de Riesgos

1. Riesgos Técnicos

Problemas relacionados con el desarrollo, configuración o integración tecnológica.
 Ejemplos:

- Falla de conexión entre Twilio y el motor IA.

- Errores en el flujo ETL (datos mal cargados o corruptos).

- Problemas de compatibilidad entre librerías o entornos.

Estrategias: Pruebas unitarias y de integración, respaldo de configuración, validación continua.

2. Riesgos de Seguridad

Amenazas vinculadas al uso de datos y accesos.
Ejemplos:

- Fuga de información o datos almacenados en la nube.
Acceso no autorizado a conversaciones o documentos.

- Falta de cifrado en tránsito o en reposo.

Estrategias: Uso de cifrado SSL/TLS, autenticación segura en APIs, revisión de políticas de privacidad.

3. Riesgos Organizacionales

Aspectos humanos o de gestión del cambio.
 Ejemplos:

- Dificultades de coordinación o comunicación entre miembros del equipo.

- Falta de documentación o entrega tardía.

- Resistencia a nuevas herramientas (Twilio, IA).

Estrategias: Reuniones semanales, comunicación constante, registro de decisiones.

4. Riesgos de Planificación

Errores en estimación de tiempos o recursos.
 Ejemplos:

- Subestimación del tiempo necesario para pruebas IA.

- Retraso por falta de recursos o acceso a APIs.

- Presupuesto o límites de uso en Twilio o nube.

Estrategias: Planificación con holguras, pruebas anticipadas y backups de tiempo.

5. Riesgos Operacionales

Problemas en el funcionamiento real del sistema.
Ejemplos:

- Caídas del servicio en Twilio o nube.

- Mal funcionamiento con múltiples usuarios simultáneos.

- Errores en respuestas del chatbot o baja precisión.

Estrategias: Pruebas piloto, registro de logs, monitoreo en tiempo rea

# 5. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Categorías Principales de Riesgos

| Categoría | Subcategorías |
| --- | --- |
| 1. Técnicos | 1.1 Fallo en integración Twilio-IA 1.2 Errores en proceso ETL 1.3 Incompatibilidad de librerías 1.4 Fallas en conexión nube/API |
| 2. Seguridad | 2.1 Fuga de datos en nube 2.2 Acceso no autorizado 2.3 Vulnerabilidades en transmisión 2.4 Configuración inadecuada de permisos |
| 3. Organizacionales | 3.1 Falta de comunicación entre integrantes 3.2 Retrasos en entregas 3.3 Documentación incompleta 3.4 Descoordinación en roles |
| 4. Planificación | 4.1 Subestimación de tiempos 4.2 Problemas con Twilio API 4.3 Falta de pruebas previas 4.4 Recursos limitados |
| 5. Operacionales | 5.1 Caídas del servicio 5.2 Errores en consultas múltiples 5.3 Fallos de precisión de IA 5.4 Saturación del sistema |

# 6. Recursos

Humanos:

- Giovanna Espinosa (Coordinación y documentación)

- Diego Palmeiro (Desarrollo backend, IA, ETL)

- Valentina Guajardo (Desarrollo frontend, arquitectura, validaciones)

- Docente guía (Supervisión y validación final)

Tecnológicos:

- Python, Twilio API, DeepSeek, MySQL, servicios en la nube (AWS/Azure/GCP).

- Repositorio GitHub para control de versiones.

- Plataformas colaborativas: Google Docs, Trello, Canva.

Financieros:

- Costos de Twilio API (mensajería WhatsApp).

- Servicios en la nube (mínimo gratuito o pago básico).

- Herramientas de IA de terceros (uso académico o sandbox).

Infraestructura:

- Computadores personales del equipo.

- Conexión a internet estable.

- Acceso a entornos de prueba y nube segura.

# 7. Cronograma General de los Proyectos

| Fase / Actividad | Duración Estimada | Periodo |
| --- | --- | --- |
| Shaping (Definición del proyecto y riesgos) | 1 semana | Semana 5 |
| Desarrollo MVP Inicial (ETL + Twilio básico) | 4 semanas | Semanas 6–9 |
| Refactorización y Pruebas | 1 semana | Semana 10 |
| Desarrollo MVP Final (IA + nube integrada) | 4 semanas | Semanas 11–14 |
| Entrega y Marcha Blanca | 1 semana | Semana 15 |

# 8. Presupuesto Estimado

| Recurso | Monto Estimado (CLP) | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Twilio API (uso mensual) | $5.000 | Canal de WhatsApp |
| Servicios en la nube | $10.000 | Almacenamiento y procesamiento |
| IA (DeepSeek o similar) | $5.000 | Motor de interpretación |
| Infraestructura y conectividad | $10.000 | Internet, equipos personales |
| Total estimado | $30.000 | Costos estimados del MVP académico |

# 9. Matriz RACI

| Actividad | Docente Guía | Giovanna Espinosa | Diego Palmeiro | Valentina Guajardo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación de Riesgos | A | R | C | C |
| Análisis de Impacto | C | A | R | C |
| Planificación de Respuesta | C | R | R | C |
| Desarrollo Técnico | I | C | A | R |
| Pruebas y Validación | I | A | R | R |
| Documentación | C | A | C | R |
| Seguimiento y Control | I | A | C | C |

## Conclusión

El presente plan de gestión de riesgos del proyecto Intexta permite anticipar y mitigar los principales riesgos asociados al desarrollo de un asistente virtual con IA y WhatsApp.
 Su enfoque preventivo y metodológico busca asegurar que el equipo gestione eficazmente los riesgos técnicos, operativos y organizacionales, garantizando un desarrollo exitoso, documentado y alineado con los objetivos académicos y profesionales del proyecto.